AutoPilote X OPEN PROJECT DRONE
Deuxième présentation dans le cadre du projet technologique de la troisième année technologique à l’université de bordeaux
Membres du groupe:
MEKHZOUMI Athman – DIALLO Boubacar – MELANÇON Victor

---
Table des matières
1. Dans ce qui va suivre, nous parlerons des points suivant:
1 – Présentation rapide du projet.
2 - Travail effectué jusqu'à l'heure actuelle.
3 - Problèmes rencontrés et choix effectués.
4 - La prochaine étape et le travaille restant.
5 – Planning (Gantt).

---
1 - Présentation rapide du projet
1. L’objectif du projet est de mettre en œuvre un
2. simulation de système de drone avec ses différents
3. composants

---
2 – Travail effectué jusqu'à l'heure actuelle
1. Le travail effectué inclut les points suivant :
3. 1 - Architecture modulable, facilite la maintenabilité.
4. 2 - Implémentation des classes Capteurs.
5. 3 – Communication avec le Bus.
6. 4 - Débogage.

---
2 – Travail effectué jusqu'à l'heure actuelle
1. Le fonctionnement global du module AP :

---
2 – Travail effectué jusqu'à l'heure actuelle
1. Fonctionnement interne de l’Autopilote :

---
2 – Travail effectué jusqu'à l'heure actuelle
Modèle de l’Autopilote

---
3 – Problèmes rencontrer et choix effectués.
2. Problème : Adapter l’autopilote à l’ajout de commande
3. Solution : Décomposer l’autopilote en plusieurs parties
5. Problème : Quelques changements de formats de paquets JSON
6. Solution : Modifications du reformatage de paquets dans la classe APUtils
8. Problème : UC non-lié à l’autopilote
9. Solution : Délégation au groupe GCS

---
4 - La procaine étape et le travaille restant
2. - Mettre en place la communication avec le composant Débug
3. - Tester le bon fonctionnement des “calculs” effectué par la classe AP

---
5 - Planning.