AutoPilote X OPEN PROJECT DRONE
Deuxième présentation dans le cadre du projet technologique de la troisième année technologique à l’université de bordeaux
Membres du groupe:
MEKHZOUMI Athman – DIALLO Boubacar – MELANÇON Victor

---
Table des matières
1. Dans ce qui va suivre on va parler des points suivant:
1 – Présentation rapide du projet.
2 - Travail effectué jusqu'à l'heure actuelle.
3 - Problèmes rencontrés et choix effectués.
4 - La prochaine étape et le travaille restant.
5 - Planning.

---
1 - Présentation rapide du projet
1. L’objectif du projet est de mettre en œuvre un
2. émulateur de système de drone avec ces différents
3. composants

---
1 - Présentation rapide du projet
1. Les différentes parties du drone

---
2 – Travail effectué jusqu'à l'heure actuelle
Diagramme de class de l’Autopilot

---
2 – Travail effectué jusqu'à l'heure actuelle
1. Le travail effectué inclus les points suivant :
3. 1 - Code modulable, facilite la maintenabilité.
4. 2 - Compléter les classes de gestion des capteurs.
5. 3 - Se connecter et communiquer avec le bus.
6. 4 - S’adapter au données reçu par le capteur et la GCS.
7. 5 - Gestion des erreurs et des exceptions.

---
2 – Travail effectué jusqu'à l'heure actuelle
1. Le fonctionnement global de l’AP

---
2 – Travail effectué jusqu'à l'heure actuelle
1. Fonctionnement interne de l’Autopilot

---
2 – Présentation de la partie AutoPilote

---
3 – Problèmes rencontrer et choix effectués.
1. Problème : genstion parallèle traitement de commande/envoi et réception de parquets.
2. Solution : système du WAIT.
4. Problème : UC fonctionnel.
5. Solution : gérere par le groupe GCS.

---
4 - La procaine étape et le travaille restant
1. À faire prochainement :
3. - rendre l’AP fonctionnel avec les autres partie du drone.
4. - tester la bonnes gerstions (resp le bon traitement) des paquets reçus.
5. - s’assurer de l’envoi des bons résultats.

---
5 - Planning.
1. Semaine 1
  1. –> completer l’AP/reformatage des paquets
2. Semaine 2
  1. –> creation de l’UC
3. Semaine 3
  1. –> gérer le communications avec le bus
4. Semaine 4
  1. –> gestion des exceptions
5. Semaine 5
  1. –> gestion parallèle de la comunication bus/calcule des résultats
6. Semaine 6
  1. –> compléter le main et tester la connexion